NESRI DISCOUNT

Compte Rendu de Stage — Mission 3

Automatisation des contenus marketing via Intelligence Artificielle

Stagiaire : Surenthini SIVAKUMAR     |     Date : 20 juin 2026

Objectif de la mission

L'objectif de cette mission etait de developper un programme informatique capable de generer automatiquement, chaque jour, un post pret a publier sur les reseaux sociaux (Instagram) a partir du catalogue produits de l'entreprise, en utilisant l'intelligence artificielle.

En clair : le programme choisit lui-meme un produit, redige un texte attractif grace a une IA, puis envoie le tout par email a M. Nesri — sans aucune intervention humaine.

Avancement global

| Etape | Ce qui a ete fait | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparation du catalogue produits (3 692 produits) | ✓ Termine |
| 2 | Systeme de rotation automatique des produits | ✓ Termine |
| 3 | Generation du texte du post par intelligence artificielle | ✓ Termine |
| 4 | Envoi automatique par email avec mise en forme visuelle | ✓ Termine |
| 5 | Automatisation du declenchement quotidien (GitHub Actions) | En cours |

Ce qui a ete realise

1. Preparation du catalogue produits

Les fichiers d'export Shopify (5 fichiers, 23 630 lignes au total) ont ete nettoyes et simplifies. Seuls les produits actifs et en stock ont ete conserves.

Resultat : 3 692 produits propres et exploitables, avec leur nom, marque, prix, description et photo.

2. Rotation automatique des produits

Un systeme de compteur a ete mis en place : chaque jour, le programme selectionne automatiquement le produit suivant dans la liste. Ainsi, tous les produits seront presentes a tour de role, sans jamais se repeter avant d'avoir fait le tour complet du catalogue.

3. Generation du texte par intelligence artificielle

Le programme se connecte a une IA (Llama 3.3, via l'API Groq — solution gratuite) et lui transmet les informations du produit du jour. L'IA redige alors automatiquement un texte de post Instagram avec emojis et hashtags.

Exemple de resultat genere :

"Profitez des beaux jours avec le Gril Party Grill de Campingaz ! Un barbecue compact et performant pour vos soirees en plein air. Disponible maintenant chez Nesri Discount a seulement 49 euros. #Campingaz #PartyGrill #Barbecue #NesriDiscount"

4. Envoi automatique par email (realise aujourd'hui)

Le programme envoie desormais automatiquement un email HTML professionnel a l'adresse souhaitee. Cet email contient :

- La photo du produit

- Le nom et la marque du produit

- Le prix

- Le texte du post genere par l'IA

- Un bouton vers la boutique en ligne

Note technique : l'adresse Outlook creee pour ce projet (nesri.discount.posts@outlook.fr) n'a pas pu etre utilisee car Microsoft bloque l'envoi automatique depuis Python sur les nouveaux comptes depuis 2025. Une adresse Gmail a donc ete utilisee comme solution technique alternative.

Prochaine etape : automatisation complete

La derniere etape consiste a faire fonctionner le programme automatiquement chaque jour, sans aucune intervention manuelle. Pour cela, nous utiliserons GitHub Actions, un service gratuit qui permet de programmer l'execution d'un programme a une heure precise chaque jour.

Une fois cette etape terminee, le fonctionnement sera le suivant :

- Chaque matin a 8h, le programme se lance automatiquement

- Il selectionne le produit du jour dans le catalogue

- L'IA redige le post Instagram

- L'email est envoye automatiquement a l'adresse de votre choix

- Aucune action de votre part n'est necessaire

Outils utilises

- Python 3.11 — langage de programmation utilise

- Pandas — pour lire et nettoyer le catalogue produits

- Groq / Llama 3.3 — l'intelligence artificielle qui redige les posts (gratuit)

- Gmail SMTP — pour l'envoi automatique des emails

- Jupyter Notebook — environnement de travail

Document genere automatiquement — Nesri Discount — Stage 2026